Годовой отчет

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Обустройство улично – дорожной сети элементами благоустройства и безопасности дорожного движения  на территории Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2023- 2025гг.» за 2023 год

##### За отчетный период 2023 г на финансирование мероприятий муниципальной программы «Обустройство улично – дорожной сети элементами благоустройства и безопасности дорожного движения  на территории Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2021- 2023гг.» из бюджета сельсовета средства направлялись: плановый показатель финансирования по программе – 3587,5       тыс.руб., фактически выделено – 3587,5       тыс.руб.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:

- обеспечено комплексное содержание улично-дорожной сети для обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе проведены механизированная уборка дорог, текущий ямочный ремонт;

- обеспечена безопасность движения пешеходов в сельском поселении, в том числе обновлены дорожные знаки;

- озеленение, благоустройство села, в том числе разбиты цветники, клумбы, освещение дорог;

- реконструкция дорожного полотна, в том числе проводился частичный ремонт дорожного полотна;

- проведены пропагандистские и профилактические мероприятия с участниками дорожного движения  по вопросам безопасности дорожного движения, освещены в средствах массовой информации вопросы обеспечения безопасности дорожного движения.

- Оценка основных индикаторов результативности программы

за 2023 год

| Наименование индикатора оценки результативности программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено по программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в % |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования | м в год | 3000 м | 100 | 0 | 100 |
| Площадь освещенных дорог от общей длины дорог | % | 98 | 100 | 0 | 100 |
| Обновление дорожных знаков | % | - | 100 | - | 100 |
| Итоговая сводная оценка | - | - | - | - | 100 |

- Достижение результатов реализации муниципальной программы

за 2023 год

Обеспечена бесперебойная и надежная работа объектов внешнего благоустройства. Улучшены потребительских свойств улично-дорожной сети, безопасность дорожного движения, эстетические и другие свойства. Улучшен внешний вида территории Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

- Оценка эффективности программы

(муниципальная программа «Обустройство улично – дорожной сети элементами благоустройства и безопасности дорожного движения  на территории Кабинетного сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2021- 2023гг») за 2023 г

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (%) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность обеспечена | 100 | Например – продолжить работу по реализации мероприятий Программы и рассмотреть возможность включения в Программу дополнительных мероприятий. |

Глава Кабинетного  сельсовета                                                      К.В.Балтусов

Чулымского района Новосибирской области